**Реестр многоквартирных жилых домов, строительство которых завершено**

| **№п/п** | **Номер и дата подписания договора о предоставлении гарантии** | **Регион** | **Застройщик** | **Объект строительства** | **Общая площадь жилых помещений** | **Этажность** | **Количество квартир** | **Дата начала строительства** | **Дата ввода объекта в эксплуатацию** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДПГ-17-01-001-02/001 | г. Нур-Султан | ТОО "BAZIS-A Corp." | Административно-жилой комплекс, пятно 2, блок 14 по адресу **г. Астана,** район Алматы, улица 23 – 15, участок 11/2  **МЖК Millennium Park, блок 14** | 13 917,9 | 24 | 178 | 18 мая 2017 года | **03 марта**  **2018 года** |
| 2 | ДПГ-17-01-002/003 | г. Нур-Султан | ТОО "Comfort Development" | Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом по адресу: **г. Астана**, район пересечения улиц Тайқазан и Қордай  **МЖК Алтын Ұя** | 13 877 | 10 | 167 | 22 января 2018 года | **27 августа 2018 года** |
| 3 | ДПГ-17-02-001/002 | г. Алматы | ТОО "BAZIS-A Corp." | Жилой комплекс по адресу: **г. Алматы,** Алмалинский район, севернее пр. Абая, восточнее ул. Манаса.  **МЖК Легенда, 1 очередь** | 34 318,8 | 14-16 | 396 | 22 сентября 2017 года | **26 декабря**  **2018 года** |
| 4 | Доп. соглашение № 1 к № ДПГ-17-02-001/002 | г. Алматы | ТОО "BAZIS-A Corp." | Жилой комплекс по адресу: г. **Алматы**, Алмалинский район, севернее пр. Абая, восточнее ул. Манаса. **Вторая очередь.**  **МЖК Легенда, 2 очередь, паркинг** | 8 303 | паркинг | 233 машиноместа | 15 февраля 2018 года | **26 декабря**  **2018 года** |
| Доп. соглашение № 4 к № ДПГ-17-02-001/002 | 26 сентября 2018 года |
| 5 | ДПГ-18-07-006/007 | г. Уральск | ТОО "Караванный путь" | Многоквартирный жилой дом по адресу: ЗКО, **г.Уральск,** ул. Гагарина, 1  **МЖК на Гагарина, 1** | 7 546,7 | 9 | 126 | 28 апреля 2018 года | **12 января 2019 года** |
| 6 | ДПГ-18-02-005/006 | г. Алматы | ТОО "Qazaq Stroy" | Многоквартирный жилой комплекс  "Alma City" по адресу: г. **Алматы**, Наурызбайский район, микрорайон Шугыла, улица Сакена Жунисова, участок № 2/37  **МЖК Alma City, 1 очередь** | 52 123 | 5 | 720 | 24 апреля 2018 года | **17 января 2019 года** |
| 7 | Доп. соглашение №1 к ДПГ-18-02-005/006 | Многоквартирный жилой комплекс  "Alma City" по адресу: г. **Алматы**, Наурызбайский район, микрорайон Шугыла, улица Сакена Жунисова, участок № 2/37  **МЖК Alma City, 2 очередь** | 14 августа 2018 года |
| 8 | Доп. соглашение № 2 к № ДПГ-17-02-001/002 | г. Алматы | ТОО "BAZIS-A Corp." | Жилой комплекс по адресу: **г. Алматы,** Алмалинский район, севернее пр.Абая, восточнее ул.Манаса.  **МЖК Легенда, 3 очередь** | 12 584,7 | 14, 15 | 134 | 16 марта 2018 года | **17 июня**  **2019 года** |
| 9 | ДПГ-18-01-008/009 | г. Нур-Султан | ТОО "Милан – Астана" | Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом  (ЖК "SunRise") по адресу: **г. Астана**, район "Есиль", улица № Е10 (проектное наименование), участок 11/5. Блоки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (без наружных сетей)  **МЖК SunRise** | 24 008 | 8, 9 | 458 | 10 мая 2018 года | **26 августа 2019 года** |
| 10 | ДПГ-18-01-008/011 | г. Нур-Султан | ТОО "Милан – Астана" | Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом на пересечении улиц Хусейн бен Талал и №38 (проектное наименование) 15 очередь.  **МЖК Nova City, 15 очередь** | 35 148,2 | 9, 12 | 467 | 15 июля 2018 года | **15 ноября**  **2019 года** |
| 11 | ДПГ-18-02-005/012 | г. Алматы | ТОО "Qazaq Stroy" | Строительство многоэтажных жилых домов (многофункциональный жилой комплекс "Елимай"). Вторая очередь. Наурызбайский район, мкр. "Шуғыла", улица Жайлау, участок 2В, 2Г, 2Д" в г. Алматы, Первый пусковой комплекс: №1;2;11;12;13;14;15;16. Второй пусковой комплекс: №1;2;3;4;5;6;7;8;9;10 (Сметная документация).  **МЖК Alma City-2** | 75 219,6 | 9 | 1 059 | 27 ноября 2018 года | **18 ноября**  **2019 года** |
| 12 | ДПГ-18-01-003/004 | г. Нур-Султан | ТОО "НАЕК" | Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом. Адрес: г. Астана, район пересечения проспекта Р. Кошкарбаева и улицы 23-17 (проектное наименование). Корректировка  **МЖК Биік Шаңырақ** | 18 576,7 | 14 | 276 | 31 марта 2018 года | **4 декабря**  **2019 года** |
| 13 | ДПГ-18-13-004/005 | г. Шымкент | ТОО "Оңтүстік-құрылыс-сервис" | Жилой комплекс "Бахыт" по адресу г. Шымкент,микрорайон Нурсат  Блоки 4,6,7 (Корректировка)  **МЖК Бахыт, 1-я очередь** | 15 336 | 9 | 104 | 01 марта 2018 года | **25 декабря 2019 года** |
| 14 | ДПГ-19-01-008/015 | г. Нур-Султан | ТОО "Милан – Астана" | Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингами, расположенный по адресу: г.Астана, район Есиль пр. Туран, уч. 55 район пересечения ул. Е22 ЖК "Sezim Qala"-1 очередь строительства". (Без наружных инженерных сетей)  **МЖК Sezim Qala-1 очередь** | 23 235,6 | 9, 12 | 266 | 07 декабря 2018 года | **25 декабря 2019 года** |
| 15 | Доп. соглашение № 5 к № ДПГ 17-02-001/002 | г. Алматы | ТОО "BAZIS-A Corp." | Жилой комплекс по адресу: **г. Алматы,** Алмалинский район, севернее пр.Абая, восточнее ул.Манаса.  **МЖК Легенда, 5 очередь** | 17 110,8 | 9 | 94 | 29 июня 2018 года | **23 декабря 2019 года** |
| 16 | Доп. соглашение № 7 к № ДПГ 17-02-001/002 | г. Алматы | ТОО "BAZIS-A Corp." | "Строительство жилого комплекса севернее проспекта Абая, восточнее улицы Манаса Алмалинского района города Алматы. 4 очередь. Пятна 11, 12 (без наружных инженерных сетей и благоустройства)"  **МЖК Легенда, 4 очередь** | 12 418,3 | 14, 16 | 142 | 16 января 2019 года | **05 февраля 2020 года** |
| 17 | ДПГ-19-01-001/014 | г. Нур-Султан | ТОО "Милан – Астана" | Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом в районе пересечения улиц Хусейн бен Талал и № 38 города Астана. ЖК "Nova City" – 19 очередь (без наружных инженерных сетей).  **МЖК Nova City, 19 очередь** | 8 855,9 | 16 | 150 | 25 февраля 2019 года | **17 апреля**  **2019 года** |
| 18 | ДПГ-19-02-005/024 | г. Алматы | ТОО "Qazaq Stroy" | "Строительство многоквартирного жилого комплекса "Alma City-3" третья очередь. мкр. "Шугыла", улица Жайлау, участки 2/19, 2/36, 2/39, Наурызбайский район в городе Алматы. Первый пусковой комплекс: №1:14(без наружных инженерных сетей)"  **МЖК Alma City-3,  1-й пусковой комплекс** | 64 684,2 | 9 | 1 118 | 03 сентября 2019 года | **14 мая**  **2020 года** |
| 19 | ДПГ-18-01-009/010 | г. Нур-Султан | ТОО "Нұр Астана Құрылыс" | Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом по адресу: г.Астана, на пересечении проспекта Мәңгілік Ел, район участка  № 38 (без наружных инженерных сетей)  **МЖК Triumph Avenue** | 28 260,4 | 8, 10 | 136 | 18 июня 2018 года | **26 мая**  **2020 года** |
| 20 | ДПГ-19-01-001/013 | г. Нур-Султан | ТОО "BAZIS-A Corp." | "Многофункциональный жилой комплекс "Городской романс" Квартал 8 в г. Астана, в районе пересечения пр. Тәуелсіздік (проектируемого), ул. Ш. Қалдаякова и ул. № А13,А19,А33,А34 (проектное наименование). 1-я очередь строительства. Пятна 1,2,3,4,5,6,7,15.1" (Без наружных инженерных сетей)". Корректировка" и "Многофункциональный жилой комплекс "Городской романс" Квартал 8 в городе Астана, в районе пересечения проспекта Тәуелсіздік (проектируемого), ул. Ш. Қалдаякова и ул. № А13,А19,А33,А34 (проектное наименование). Наружные инженерные сети". Заявка направлена по пятнам 4,5,6,7,15.1"  **ЖК Amsterdam City** | 20 748,3 | 9, 10 | 110 | 14 сентября 2018 года | **27 июля**  **2020 года** |
| 21 | ДПГ-19-01-008/016 | г. Нур-Султан | ТОО "Милан – Астана" | "РП "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом в районе пересечения улиц Хусейн бен Талал и №38 города Астана. ЖК "NOVA CITY" - 16 очередь. (Без наружных инженерных сетей)"" и "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом по адресу: город Астана, Есильский район, пересечение улиц Хусейн бен Талал и №38 (ЖК "NOVA CITY") (наружные инженерные сети со сметной документацией) (16 очередь)"  **МЖК Nova City, 16 очередь** | 20 614,56 | 9,12 | 242 | 03.05.2019 | **06 августа 2020 года** |
| 22 | ДПГ-19-13-004/020 | г. Шымкент | ТОО "Оңтүстік-құрылыс-сервис" | Строительство 2-х 5-ти этажных 40 квартирных жилых домов по улице Майтобе №214 в мкр. Нуртас, Каратауского района г. Шымкент" (без наружных сетей)  **МЖК Премьера** | 10 629,8 | 5 | 80 | 19.06.2019 | **25 августа 2020 года** |
| 23 | ДПГ-19-02-013/030 | г.Алматы | ТОО "SHEBERBUILD" | Строительство многофункционального жилого комплекса и здания обслуживания населения в мкр. "Кайрат" уч. 157/1, Турксибский район в г. Алматы" Пятна 1,2" (без наружных инженерных сетей)  **МЖК Парасат, 1 очередь** | 8 688,6 | 9 | 143 | 22.10.2019 | **21 августа 2020 года** |
| 24 | ДПГ-19-02-008/021 | г. Нур-Султан | ТОО "Милан – Астана" | Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом в районе пересечения улиц Хусейн бен Талал и №38 города Астана. ЖК "NOVA CITY"– 22 очередь. (Без наружных инженерных сетей)" и "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом по адресу: г. Нур-Султан, Есильский район, пересечение улиц Хусейн бен Талал и №38 (ЖК "NOVA CITY") (наружные инженерные сети со сметной документацией) (22 очередь строительства)  **МЖК Nova City, 22 очередь** | 9 468,5 | 9 | 150 | 10.06.2019 | **08 октября 2020 года** |
| 25 | ДПГ-19-01-010/018 | г. Нур-Султан | ТОО "АсТи-Строй" | "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом на пересечение улиц А. Байтұрсынұлы и А56 (проектное наименование) Алматинского района города Астана (без наружных инженерных сетей). Корректировка. Очередь 1."  **ЖК ASQAT, 1 очередь** | 15 344,6 | 7 | 108 | 17.06.2019 | **26 ноября**  **2020 года** |
| 26 | Доп.соглашение к ДПГ-19-01-010/018 | г. Нур-Султан | ТОО "АсТи-Строй" | "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом на пересечение улиц А. Байтұрсынұлы и А56 (проектное наименование) Алматинского района города Астана (без наружных инженерных сетей). Корректировка. Очередь 2."  **МЖК ASQAT, 2 очередь** | 9 352,1 | 7 | 106 | 21.01.2020 | **26 ноября**  **2020 года** |
| 27 | Доп.соглашение к ДПГ-19-01-010/018 | г. Нур-Султан | ТОО "АсТи-Строй" | "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом на пересечение улиц А. Байтұрсынұлы и А56 (проектное наименование) Алматинского района города Астана (без наружных инженерных сетей). Корректировка. Очередь 3."  **МЖК ASQAT, 3 очередь** | 9 309,8 | 7 | 107 | 22.01.2020 | **26 ноября**  **2020 года** |
| 28 | ДПГ-20-06-018/040 | г. Атырау | ТОО "Direct Construction Service" | "Крупнопанельный 4-этажный жилой дом в мкр. Нурсая в городе Атырау"  **МЖК в г. Атырау** | 2 903,2 | 4 | 40 | 14.05.2020 | **31 декабря 2020 года** |
| 29 | ДПГ-19-02-005/025 | г. Алматы | ТОО "Qazaq Stroy" | "Строительство многоквартирного жилого комплекса улица Макатаева дом № 127/7, 127/25, 127/26 Алмалинский район в городе Алматы. Первая очередь строительства блоки 1-7 (без наружных инженерных сетей)"  **МЖК 12 месяцев, 1 очередь** | 36 276,5 | 12 | 432 | 04.09.2019 | **23 декабря 2020 года** |
| 30 | Доп.соглашение № 2 к ДПГ-19-02-005/025 от 20.09.2019г | г. Алматы | ТОО "Qazaq Stroy" | "Строительство многоквартирного жилого комплекса улица Макатаева дом № 127/7, 127/25, 127/26 Алмалинский район в городе Алматы. Вторая очередь строительства блоки 8-13 (без наружных инженерных сетей)"  **МЖК 12 месяцев, 2 очередь** | 35 931,5 | 12 | 576 | 30.06.2021 | **23 декабря 2020 года** |
| 31 | Доп.соглашение № 1 к ДПГ-19-02-005/024 от 20.09.2019г | г. Алматы | ТОО "Qazaq Stroy" | "Строительство многоквартирного жилого комплекса "Alma City-3" третья очередь. мкр. "Шугыла", улица Жайлау, участки 2/19, 2/36, 2/39, Наурызбайский район в городе Алматы. Второй пусковой комплекс: №15:30(без наружных инженерных сетей)"  **МЖК Alma City-3,  2-й пусковой комплекс** | 78 453,7 | 9 | 1 120 | 03.09.2019 | **22 декабря 2020 года** |
| 32 | ДПГ-19-01-001/017 от 24 июля 2019 года | г. Нур-Султан | ТОО "BAZIS-A Corp." | "Административно-жилой комплекс, со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г.Астана, район "Есиль", пересечение ул. Орынбор и Акмешит. Пятно 4 (без наружных инженерных сетей)" и "Наружные инженерные сети к объекту "Административно-жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в городе Астана, район "Есиль", пересечение улиц Орынбор и Ақмешіт (Пятна 1, 2, 3, 4)".  **МЖК Argento Пятно 4** | 12 298,3 | 21 | 100 | 29.05.2019 | **28 декабря 2020 года** |
| 33 | Доп.согл. №1 от 14 ноября 2019 года к ДПГ-19-01-001/013 от 22.02.2019г | г. Нур-Султан | ТОО "BAZIS-A Corp." | "Многофункциональный жилой комплекс "Городской романс" Квартал 8 в г. Астана, в районе пересечения пр. Тәуелсіздік (проектируемого), ул. Ш. Қалдаякова и ул. № А13, А19, А33, А34 (проектное наименование). 1-я очередь строительства. Пятна 1,2,3,4,5,6,7,15.1" (Без наружных инженерных сетей)". Корректировка"  **МЖК Amsterdam City. Пятна 1,2,3** | 11 705,1, | 9,10 | 82 | 04.09.2019 | **28 декабря 2020 года** |
| 34 | Доп.согл. № 2 от 13 июня 2019 года к № ДПГ-18-13-004/005 от 27.03.2018г. | г. Шымкент | ТОО "Оңтүстік-құрылыс-сервис" | Жилой комплекс "Бахыт" по адресу г. Шымкент, микрорайон Нурсат  Блоки 1,2,3,5,8  **МЖК Бахыт, 2-я очередь** | 22 941,9 | 9 | 174 | 03.05.2019 | **20 февраля 2021 года** |
| 35 | Доп.согл. № 1 к ДПГ-19-01-001/022 от 03 сентября 2019 года | г. Нур-Султан | ТОО "BAZIS-A Corp." | "Многоквартирные жилые комплексы со встроенными помещениями и паркингом, расположенные в г. Астана, район пересечения улиц № Е22, Е51, Е102 (проектное наименование) и ул. Хусейн бен Талал. Пятна 9-13. Без наружных инженерных сетей. Корректировка"  **МЖК Ак Дидар-2, Пятна 9-13** | 21 330,82 | 9 | 248 | 28.05.2019 | **29 марта**  **2021 года** |
| 36 | ДПГ-19-02-011/019 | Алматинская область | ТОО "Exclusive Construction (Эксклюзив Констракшн" | "Строительство многоквартирных жилых домов. ПК "Луч Востока", с. Бесагаш, Бесагашский с/о, Талгарский район, Алматинская область. (Второй пусковой комплекс, пятна 3-5)" (без наружных инженерных сетей)"  **МЖК Аспан Сити** | 23 277,6 | 12 | 288 | 05.07.2019 | **пятно 4 – 08 февраля 2021 года; пятна 3 и 5 - 04 мая 2021 года** |
| 37 | ДПГ-20-01-001/037 | г. Нур-Султан | ТОО "BAZIS-A Corp." | "Жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, встроенной начальной школой и центром детского развития, расположенный по адресу г. Астана, ул. Достык участок № 8; 8/2" в квадрате улиц Достык, Сауран, Сыганак", I – очередь строительства. Пятна 1,2,3,4" (без наружных инженерных сетей)"  **ЖК LAND MARK** | 17 345,83 | 9,12 | 128 | 04.12.2019 | **15 апреля**  **2021 года** |
| 38 | ДПГ-20-13-004/045 | г. Шымкент | ТОО "Оңтүстік-құрылыс-сервис" | "Строительство многоэтажного жилого комплекса "Standard City" в земельном участке №4558 жилого массива Нурсат, Каратауского района г. Шымкент (дом № 1,2,3,4,5,6,7)"  **МЖК Standard City** | 9 026,5 | 5 | 140 | 17.06.2020 | **15 апреля**  **2021 года** |
| 39 | Доп.соглашение №1 к ДПГ-19-02-013/030 от 27.11 2019г | г. Алматы | ТОО "SHEBERBUILD" | "Строительство многофункционального жилого комплекса и здания обслуживания населения в мкр. "Кайрат" уч. 157/1, Турксибский район в г. Алматы" Пятна 3,4,5,6" (без наружных инженерных сетей)"  **МЖК Парасат, 2 очередь** | 15 462,7 | 9 | 288 | 05.02.2020 | **13 мая**  **2021 года** |
| 40 | Доп.согл №3 от 22 ноября 2019 года к ДПГ-19-01-008/015 от 22.02.2019г | г. Нур-Султан | ТОО "Милан-Астана" | "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом", расположенный по адресу г. Астана, район Есиль, пр. Туран, уч.55, район пересечения улиц Е22 и Е51, (ЖК "Sezim Qala"-4 очередь строительства)". (Без наружных инженерных сетей)"  **МЖК Sezim Qala,4 очередь** | 19 815,5 | 2,9,12 | 278 | 21.10.2019 | **16 июня**  **2021 года** |
| 41 | Доп.соглашение № 2 от 11 октября 2019 года к ДПГ-19-01-008/015 от 22.02.2019г | г. Нур-Султан | ТОО "Милан-Астана" | "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингами" расположенный по адресу: г. Астана, район Есиль, пр. Туран, уч. 55, район пересечения улиц Е22 и Е51, (ЖК "Sezim Qala" - очередь 7)" (без инженерных наружных сетей)"  **МЖК Sezim Qala, 7 очередь** | 32 516 | 1, 22 | 408 | 27.08.2019 | **31 мая**  **2021 года** |
| 42 | ДПГ-19-01-008/023 от 27 сентября 2019 года | г. Нур-Султан | ТОО "Милан-Астана" | "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в районе пересечения улиц с проектными наименованиями 29 и 38 в городе Астана. Пятно 1. (Без наружных инженерных сетей) Корректировка" и "Наружные инженерные сети и сметная документация к объекту: "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом расположенный по адресу: город Астана, район пересечения улиц № 29 и № 38 (ЖК "ЮГ" 1,2 пятно)"  **МЖК Бестерек** | 26 723,1 | 8 | 307 | 16.07.2019 | **14 июня**  **2021 года** |
| 43 | ДПГ-20-01-008/034 от 05 февраля 2020 года | г. Нур-Султан | ТОО "Милан-Астана" | "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район "Есиль", район пересечения улиц с проектными наименованиями Е51, Е68". 1 очередь строительства" (без наружных инженерных сетей) и "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район «Есиль», район пересечения улиц с проектными наименованиями Е51, Е68». 1 очередь строительства» (наружные инженерные сети)"  **МЖК Nova City на Туране, 1 очередь** | 23 182,46 | 9 | 348 | 31.10.2019 | **05 июня**  **2021 года** |
| 44 | ДПГ-20-01-001/032 от 06 февраля 2020 года | г. Нур-Султан | ТОО "BAZIS-A Corp." | "Многоквартирные жилые комплексы со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингами, бизнес-центры, объекты торгово-развлекательного назначения, детские сады, общеобразовательные школы и парковая зона, расположенных по адресу: г. Астана, район "Есиль", пересечение улиц Керей, Жанибек хандар, Бұкар Жырау, №37, 38. Квартал 1А" (без наружных инженерных сетей)". Блок 1, секции 1,2,3.  **МЖК SOHO, Блок 1 секции 1,2,3** | 10 697,91 | 7 | 78 | 14.11.2019 | **22 февраля 2021 года** |
| 45 | Доп.согл. №2 от 28 сентября 2020 года к ДПГ-19-01-001/017 от 24.07.2019 | г. Нур-Султан | ТОО "BAZIS-A Corp." | "Административно-жилой комплекс, со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г.Астана, район "Есиль", пересечение ул. Орынбор и Акмешит. Пятно 3 (без наружных инженерных сетей)" и "Наружные инженерные сети к объекту "Административно-жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в городе Астана, район "Есиль", пересечение улиц Орынбор и Ақмешіт (Пятна 1, 2, 3, 4)".  **МЖК Argento, Пятно 3** | 7 933,7 | 18 | 85 | 05.05.2020 | **21 июля**  **2021 года** |
| 46 | ДПГ-19-01-008/028 от 14 ноября 2019 года | г. Нур-Султан | ТОО "Милан-Астана" | "Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом, мкр. "Калкаман-2", улицы Абишева, дом № 36, Наурызбайский район в городе Алматы. II очередь строительства. 1 пусковой комплекс (пятна 9, 10, 11) " (без наружных инженерных сетей)", "Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом мкр. "Калкаман-2", улицы Абишева, дом № 36, Наурызбайский район в г. Алматы. II очередь строительства. 2 пусковой комплекс (пятна 12, 13, 14) " (без наружных инженерных сетей)", "Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом. мкр. "Калкаман-2", улицы Абишева, дом №36, Наурызбайский район в г.Алматы. II очередь строительства. Наружные сети водоснабжения и канализации, сети электроснабжения, сети связи" и "Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом, г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. "Калкаман-2", улица Абишева, дом № 36, II очередь строительства"  **МЖК Гулдер** | 32 575,2 | 12, 19 | 431 | 23.09.2019 | **19 июля**  **2021 года** |
| 47 | Доп.согл. №3 от 20 августа 2020 года к ДПГ-19-01-001/013 от 22.02.2019 | г. Нур-Султан | ТОО "BAZIS-A Corp." | "Многофункциональный жилой комплекс "Городской романс" Квартал 8 в г. Астана, в районе пересечения пр. Тәуелсіздік (проектируемого), ул. Ш. Қалдаякова и ул. № А13, А19, А33, А34 (проектное наименование). 2-я очередь строительства. Пятна 8, 9, 10. Корректировка (Без наружных инженерных сетей)"  **МЖК Amsterdam City, 2 очередь. Пятна 8,9,10** | 12 148,5 | 10 | 88 | 04.05.2020 | **30 июня**  **2021 года** |
| 48 | ДПГ-20-01-002/049 от 13 января 2021 года | г. Нур-Султан | ТОО "Comfort Development" | "Многоквартирный жилой дом со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом в г. Нур-Султан, район "Есиль", пр. Тұран, уч. № 59/3 (без наружных инженерных сетей)"  **МЖК ATHLETIC** | 13 898,8 | 12 | 126 | 22.09.2020 | **29 июня**  **2021 года** |
| 49 | ДПГ-20-02-020/042 от 17 июня 2020 года | г. Алматы | ТОО "Елимай-Invest" | "Строительство многофункционального жилого комплекса "ТЕРЕМКИ" со встроенной инфраструктурой, расположенный по адресу: Турксибский район, пр. Сейфуллина 51 и ул. Буденного 99, в г. Алматы. Первая очередь строительства. Второй пусковой комплекс 16-27 (без наружных инженерных сетей)"  **МЖК Теремки. 2-й пусковой комплекс, пятна 16-27** | 64 783 | 10 | 960 | 26.05.2020 | **10 сентября**  **2021 года** |
| 50 | ДПГ-19-01-008/028 от 14 ноября 2019 года | г. Нур-Султан | ТОО "Милан Астана" | "Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом, мкр. "Калкаман-2", улицы Абишева, дом № 36, Наурызбайский район в городе Алматы. II очередь строительства. 1 пусковой комплекс (пятна 9, 10, 11) " (без наружных инженерных сетей)", "Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом мкр. "Калкаман-2", улицы Абишева, дом № 36, Наурызбайский район в г. Алматы. II очередь строительства. 2 пусковой комплекс (пятна 12, 13, 14) " (без наружных инженерных сетей)", "Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом. мкр. "Калкаман-2", улицы Абишева, дом №36, Наурызбайский район в г.Алматы. II очередь строительства. Наружные сети водоснабжения и канализации, сети электроснабжения, сети связи" и "Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом, г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. "Калкаман-2", улица Абишева, дом № 36, II очередь строительства"  **МЖК Гулдер 2 очередь** | 32 575,2 | 12, 16 | 431 | 23.09.2019 | **18 августа 2021 года** |
| 51 | ДПГ-19-01-008/027 от 21 октября 2019 года | г. Нур-Султан | ТОО "Милан Астана" | "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, паркингом и гостинично-развлекательным комплексом с торговыми помещениями в г.Астана, р-н Есиль, проспект Тұран, участок № 55/12 между ул.№22 и №26 (проектное наименование). I очередь строительства"  **МЖК Сердце Столицы, 1 очередь** | 34 020,14 | 1, 7, 9, 12, 19 | 291 | 15.08.2019 | **03 августа 2021 года** |
| 52 | ДПГ-20-01-008/033 от 05 февраля 2020 года | г. Нур-Султан | ТОО "Милан Астана" | "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, ул. Рыскулбекова, уч. 29". 1 очередь строительства (без наружных инженерных сетей)" и "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Рыскулбекова, участок 29 (1 очередь строительства) Наружные инженерные сети со сметной документацией"  **МЖК Nova City на Рыскулбекова** | 30 994,3 | 1, 9, 12 | 334 | 09.01.2020 | **13 августа 2021 года** |
| 53 | Доп.соглашение №1 к ДПГ-20-01-001/032 от 19 ноября 2020 года | г. Нур-Султан | ТОО "BAZIS-A Corp." | "Многоквартирные жилые комплексы со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингами, бизнес центры, объекты торгово-развлекательного назначения, детские сады, общеобразовательные школы и парковая зона, расположенных по адресу: г. Астана, район "Есиль", пересечение улиц Керей, Жанибек хандар, Бұкар Жырау, № 37, 38. Квартал 1А" (без наружных инженерных сетей)" Блок 2, секции 4,5,6  **МЖК SOHO, Блок 2 секции 4,5,6** | 15 190,7 | 9, 12 | 119 | 16.06.2020 | **13 сентября 2021 года** |
| 54 | ДПГ-18-01-007/008 от 26 апреля 2018 года | г. Нур-Султан | ТОО "Шар-Құрылыс" | Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом по адресу:г. Астана, район "Есиль", южнее жилого массива Тельмана, район с проектными наименованиями Е111, Е117, Е120, Е770". 1 очередь, Позиция №12 очередь, Позиция №3  **МЖК Бағыстан, Позиция 1 и 3** | 42 390,5 | 5, 7, 9 | 324 | 05.07.2017 | **1 позиция - 10.08.2021г.; 3 позиция - 20.10.2021г.** |
| 55 | Доп.соглашение №1 от 10.07.2018г. к ДПГ-18-01-007/008 от 26 апреля 2018 года | г. Нур-Султан | ТОО "Шар-Құрылыс" | Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом по адресу:г. Астана, район "Есиль", южнее жилого массива Тельмана, район с проектными наименованиями Е111, Е117, Е120, Е770. 3 очередь, Позиция №7  **МЖК Бағыстан,  Позиция 7** | 19 758,3 | 5, 7, 9 | 152 | 01.11.2017 | **20 октября 2021 года** |
| 56 | Доп.соглашение №2 от 24.08.2018г. к ДПГ-18-01-007/008 от 26 апреля 2018 года | г. Нур-Султан | ТОО "Шар-Құрылыс" | Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом по адресу:г. Астана, район "Есиль", южнее жилого массива Тельмана, район с проектными наименованиями Е111, Е117, Е120, Е770. 4 очередь, Позиция №11  **МЖК Бағыстан,  Позиция 11** | 19 759,2 | 5, 7, 9 | 152 | 15.06.2018 | **20 октября 2021 года** |
| 57 | Доп.соглашение № 3 от 14.12.2020г. к ДПГ-19-02-005/024 от 20.09.2019г | г. Алматы | ТОО "Qazaq Stroy" | "Строительство многоквартирного жилого комплекса "Alma City-3" третья очередь. мкр. "Шугыла", улица Жайлау, участки 2/19, 2/36, 2/39, Наурызбайский район в городе Алматы. Третий пусковой комплекс: № 31:42 (без наружных инженерных сетей)"  **МЖК Alma City-3,  3-й пусковой комплекс** | 62 545,2 | 9 | 928 | 14.10.2020г. | **02 сентября 2021 года** |
| 58 | Доп.соглашение №2 от 19.08.2020г. к ДПГ-20-01-008/034 от 05.02.2020 | г. Нур-Султан | ТОО "Милан Астана" | "Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и паркингом по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, улица №Е51 (проектное наименование), участок № 46”. II очередь строительства” (без наружных инженерных сетей) и "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом по адресу: г. Нур-Султан, район "Есиль", улица № Е51 (проектное наименование), участок № 46". Наружные сети хоз-питьевого водопровода, фекальной и ливневой канализации со сметной документацией.(2 - очередь строительства)"  **МЖК Nova City на Туране,  2 очередь** | 21 858,3 | 9 | 239 | 19.06.2020 | **08 октября 2021 года** |
| 59 | ДПГ-19-01-012/026 от 17.10.2019г. | г. Нур-Султан | ТОО "Корпорация "Астана Стройинвест" | "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями по улице №23-8 (проектное наименование), между проспектом Р.Қошқарбаева и А. Байтұрсынұлы района "Алматы"города Астана. 2 очередь, блок-секции 4,5,6,7 (без наружных инженерных сетей) "  **МЖК Абылайхан-2** | 38 863,78 | 13 | 346 | 13.09.2019 | **25 октября 2021 года** |
| 60 | ДПГ-21-02-028/063 от 09.06.2021г. | г. Алматы | ТОО "Строительная Компания Элитстрой" | "РП "Строительство многоквартирного жилого комплекса "Алма Тау" с объектами обслуживания расположенного по адресу: Алматинская область, Талгарский район, Бесагашский с/о, производственный кооператив "Луч Востока" (1 очередь)"  **МЖК Алма Тау, 1 очередь пятна 7-8** | 13 032,2 | 9 | 234 | 05.03.2021 | **10 ноября  2021 года** |
| 61 | Доп.соглашение № 4 от 28.05.2021г. к ДПГ-20-01-008/033 | г. Нур-Султан | ТОО "Милан Астана" | "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, ул. Рыскулбекова, уч. 29. 2 очередь строительства", "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Рыскулбекова уч.29" (2 очередь строительства). Наружные инженерные сети со сметной документацией." **МЖК Nova City на Рыскулбекова,**  **2 очередь** | 19 755,9 | 9, 12 | 207 | 15.02.2021 | **22 ноября**  **2021 года** |
| 62 | ДПГ-20-01-024/052 от 24.02.2021г. | г. Нур-Султан | ТОО "Жетысу ЖК" | "Многоквартирный жилой комплекс с офисными помещениями и паркингом в г. Астана, район пересечения улиц № А296, А297 (проектное наименование) и Кордай (без наружных инженерных сетей и благоустройства)"  МЖК Шахристан | 16 227,6 | 7, 9 | 182 | 23.11.2020 | **08 декабря 2021 года** |
| 63 | ДПГ-20-01-008/031 от 05.02.2020г. | г. Нур-Султан | ТОО "Милан Астана" | "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район Есиль, ул. Мухамедханова, участок № 4В, Сектор А". (Без наружных инженерных сетей)  **МЖК Асыл Мура, Квартал А** | 36 168,8 | 16 | 358 | 13.01.2020 | **20 декабря 2021 года** |
| 64 | Доп.соглашение № 5 от 23.04.2021г. к ДПГ-19-01-008/027 | г. Нур-Султан | ТОО "Милан Астана" | "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, паркингом и гостинично-развлекательным комплексом с торговыми помещениями в г.Астана, р-н Есиль, проспект Тұран, участок № 55/12 между ул.№22 и №26 (проектное наименование). II очередь строительства"  **МЖК Сердце Столицы, 2 очередь** | 30 786,1 | 1, 7, 9, 12, 19 | 291 | 07.04.2021 | **23 декабря 2021 года** |
| 65 | Доп.соглашение № 4 от 17.02.2020г. к ДПГ-19-01-008/015 от 22.02.2019г | г. Нур-Султан | ТОО "Милан Астана" | "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом" расположенный по адресу: г.Астана, район Есиль, пр. Туран, уч. 55, район пересечения улиц Е22 и Е51, (ЖК "Sezim Qala" – 6 очередь строительства)"  **МЖК Sezim Qala, 6 очередь** | 19 814,7 | 2, 9, 12 | 278 | 15.11.2019 | **27 декабря 2021 года** |
| 66 | ДПГ-21-01-001/053 от 01.03.2021г. | г. Нур-Султан | ТОО "BAZIS-A Corp." | "Административно-жилой комплекс (третья очередь), расположенный в г. Астана, район "Алматы", район пересечения улиц Обаган, А. Байтурсынулы, Ж. Нажимеденова. Пятна 3, блок 24" (без наружных инженерных сетей). Корректировка"  **МЖК MILLENNIUM PARK, блок 24** | 15 511,8 | 7 | 144 | 13.05.2020 | **27 декабря 2021 года** |
| 67 | Доп.соглашение №2 от 01.03.2021г. к ДПГ-20-01-001/032 от 06.02.2020г | г. Нур-Султан | ТОО "BAZIS-A Corp." | "Многоквартирные жилые комплексы со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингами, бизнес-центры, объекты торгово-развлекательного назначения, детские сады, общеобразовательные школы и парковая зона, расположенных по адресу: г. Астана, район "Есиль", пересечение улиц Керей, Жанибек хандары, Бұқар Жырау, № 37, 38. Квартал 1А" (без наружных инженерных сетей)". Блок 1, секции 1, 2, 3 и "Многоквартирные жилые комплексы со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингами, бизнес центры, объекты торгово-развлекательного назначения, детские сады, общеобразовательные школы и парковая зона, расположенных по адресу: г. Астана, район "Есиль", пересечение улиц Керей, Жанибек хандар, БұкарЖырау, № 37, 38. Квартал 1А" (без наружных инженерных сетей)" Блок 2, секции 4, 5, 6 и "Многоквартирные жилые комплексы со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингами, бизнесцентры, объекты торгово-развлекательного назначения, детские сады, общеобразовательные школы и парковая зона, расположенных по адресу: г. Астана, район “Есиль”, пересечение улиц Керей, Жанибек хандар, БұкарЖырау, №37, 38. Квартал 1А” (без наружных инженерных сетей)". Блок 3 (секции 7, 8, 9), блок 4 (паркинг)  МЖК Сохо, блок 3, 4 | 18 189,3 | 7, 9 | 80 | 19.08.2020 | **27 декабря 2021 года** |
| 68 | Доп.соглашение № 4 от 28.12.2020г. к ДПГ-19-01-001/013 от 22.02.2019г | г. Нур-Султан | ТОО "BAZIS-A Corp." | "Многофункциональный жилой комплекс "Городской романс" Квартал 8 в г. Астана, в районе пересечения пр. Тәуелсіздік (проектируемого), ул. Ш. Қалдаякова и ул. № А13, А19, А33, А34 (проектное наименование). 2-я очередь строительства. Пятна 11, 12, 13, 14" (Без наружных инженерных сетей)  МЖК Amsterdam City. 2 очередь. Пятна 11,12,13,14 | 16 119,7 | 10 | 116 | 04.06.2020 | **27 декабря 2021 года** |
| 69 | Доп.соглашение № 3 от 30.12.2020г. к ДПГ-19-01-001/022 от 03.09.2019г | г. Нур-Султан | ТОО "BAZIS-A Corp." | "Многоквартирные жилые комплексы со встроенными помещениями и паркингом, расположенные в г. Астана, район пересечения улиц № Е22, Е51, Е102 (проектное наименование) и ул. Хусейн бен Талал. Пятна 14-15. Корректировка. (Без наружных инженерных сетей)"  МЖК Ак Дидар-2, Пятна 14,15 | 12 731,4 | 9, 12 | 171 | 16.09.2020 | **27 декабря 2021 года** |
| 70 | ДПГ-21-02-020/060 от 23.04.2021г. | г. Алматы | ТОО "Елимай-Invest" | "Строительство многофункционального комплекса социально-жилищного назначения, расположенного по адресу: южнее ул. Утепова, западнее ул. Розыбакиева в г. Алматы" (без наружных инженерных сетей)"  МЖК HEAVEN | 22 377,5 | 12, 13, 16 | 322 | 21.01.2021 | **27 декабря 2021 года** |
| 71 | ДПГ-20-02-020/043 от 04.07.2020г. | г. Алматы | ТОО "Елимай-Invest" | "Строительство жилого комплекса с подземным паркингом, расположенный по адресу: проспект Абая 164, участок № 164 в Бостандыкском районе. Первый пусковой комплекс: блоки 2, 2/1, 5, 8, 10 (без наружных инженерных сетей)"  **МЖК Терракота, 1-й этап,**  **блоки 2, 2/1, 5, 8, 10** | 41 542,3 | 2, 18, 20 | 506 | 16.06.2020 | **28 декабря 2021 года** |
| 72 | Доп.соглашение № 1 от 17.08.2020г. к ДПГ-20-02-020/043 от 04.07.2020г. | г. Алматы | ТОО "Елимай-Invest" | "Строительство жилого комплекса с подземным паркингом, расположенный по адресу: проспект Абая 164, участок № 164 в Бостандыкском районе. Первый пусковой комплекс, 2 этап, блоки 4 и 7 (без наружных инженерных сетей)"  **МЖК Терракота, 2 этап, блоки 4 и 7** | 16 432,3 | 18, 20 | 216 | 16.06.2020 | **28 декабря 2021 года** |
| 73 | ДПГ-21-02-020/073 от 15.07.2021г. | г. Алматы | ТОО "Елимай-Invest" | "Строительство многофункционального жилого комплекса. г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Толе би, № 285, 285 Б. Первый пусковой комплекс Блоки 1-11" (без наружных инженерных сетей)"  **МЖК Сити Плюс** | 56 771,8 | 9 | 844 | 08.06.2021 | **28 декабря 2021 года** |
| 74 | Доп.соглашение №5 от 19.11.2020г. к ДПГ-19-01-008/015 от 22.02.2019г | г. Нур-Султан | ТОО "Милан Астана" | "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингами" расположенный по адресу: г. Астана, район Есиль, пр. Туран, уч. 55, район пересечения улиц Е22 и Е51, (ЖК "Sezim Qala" – очередь 8)" (без наружных инженерных сетей) и "Наружные инженерные сети и сметная документация по объекту: "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингами, расположенный по адресу: г. Нур-Султан, район "Есиль", проспект Туран, участок 55, район пересечения улиц Е22 и Е51" (ЖК "Sezim Qala" – 8 очередь строительства)  **МЖК Sezim Qala, 8 очередь** | 31 505,3 | 1, 2, 22 | 416 | 02.03.2020 | **29 декабря 2021 года** |
| 75 | ДПГ-20-01-015/036 от 13.03.2020г. | г. Нур-Султан | ТОО "Орда строй групп" | "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Нур-Султан, район "Есиль", проспект Туран, участок №52. 1 очередь строительства" (без наружных инженерных сетей)"  **МЖК Олимпийский, 1 очередь** | 27 950,19 | 10, 18 | 173 | 18.12.2019 | **30 декабря 2021 года** |
| 76 | Доп.соглашение № 5 к ДПГ-19-01-001/017 | г. Нур-Султан | ТОО "BAZIS-A Corp." | "Административно-жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Астана, район “Есиль”, пересечение ул. Орынбор и Акмешит. Пятна 1, 2. Корректировка” (без наружных инженерных сетей)".  **МЖК Argento Пятно 1-2** | 16 119,4 | 18 | 170 | 19.02.2021 | **пятно 1 - 02.02.2022г., пятно 2 - 24.12.2021г.** |
| 77 | ДПГ-21-01-026/059 от 23.04.2021г. | г. Нур-Султан | ТОО "Ethna Group" | "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г. Астана, Севернее ул. Кенесары (проектируемой) вдоль реки Есиль. (1-я очередь)" (без наружных инженерных сетей и сметной документации)"  **МЖК Esil Tower, 1 очередь** | 22 377,5 | 24 | 159 | 08.02.2021 | **14 февраля 2022 года** |
| 78 | ДПГ-21-06-018/072 от 21.07.2021г. | г. Атырау | ТОО "Direct Construction Service" | "Крупнопанельный 9-этажный жилой дом (III класс)". Блок секция 3-2-2-3 в мкр. Нурсая по адресу: город Атырау мкр. Нурсая (без наружных инженерных сетей)"  **МЖК в г. Атырау** | 6 324,3 | 9 | 72 | 07.02.2021 | **18 февраля 2022 года** |
| 79 | ДПГ-19-01-001/029 от 03.12.2019г. | г. Нур-Султан | ТОО "BAZIS-A Corp." | "Многоквартирные жилые комплексы со встроенными помещениями и паркингами, административные здания с паркингами, офисное здание с паркингом, дома быта и медицинский центр, расположенные по адресу: г. Астана, район "Алматы", пересечение улиц А. Байтұрсынұлы, Қ. Әзербаева и № 23-16 (проектное наименование)" Пятно 3. Блок 1 (секция 1), Блок 1 (секция 2), Блок 2 (секция 1), Блок 5 (секция 1). Без наружных инженерных сетей)"  **МЖК Discovery, пятно 3** | 18 287,5 | 9 | 165 | 19.06.2019 | **30 марта  2022 года** |
| 80 | ДПГ-22-03-049/109 от 15.03.2022г. | г. Нур-Султан | ТОО "Марапат 2011" | "Многоквартирный жилой комплекс (дом 40) "Лесная поляна" 10 очередь строительства, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы (без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка"  **МЖК Лесная поляна,  10 очередь, дом 40** | 12 721,2 | 5 | 190 | 05.11.2021 | **05 апреля  2022 года** |
| 81 | ДПГ-21-02-031/070 от 13.07.2021г. | г. Алматы | ТОО "KazSMU" | "Строительство многофункционального жилого комплекса. г. Алматы, Жетысуский район, в квадрате улиц Крылова, Скрябина, Гончарова и проспекта Райымбека. 1-очередь (без генерального плана и наружных инженерных сетей)"  **МЖК Gul Ana** | 12 501,8 | 12 | 184 | 31.03.2021 | **21 апреля  2022 года** |
| 82 | ДПГ-21-01-025/057 от 01.04.2021г. | г. Нур-Султан | ТОО "Garant stroy" | "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, улица К. Мухамедханова, уч. № 4П. Очередь F" (без наружных инженерных сетей), "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, улица Кайым Мухамедханов, земельный участок 4П. Очередь F (наружные инженерные сети). Корректировка"  **МЖК Асыл Мура, блок F** | 27 508,8 | 9 | 256 | 12.02.2021 | **25 апреля  2022 года** |
| 83 | ДПГ-21-01-009/066 | г. Нур-Султан | ТОО "Ңұр Астана Құрылыс" | "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом по адресу г. Нур-Султан, район пересечения улиц Р. Кошкарбаева и 23-16 (проектное наименование)" (без наружных инженерных сетей)"  **МЖК Aylet** | 39 347,2 | 9, 12 | 360 | 30.03.2021 | **13 мая**  **2022 года** |
| 84 | Доп.соглашение № 2  к  № ДПГ-20-01-001/037 от 28.02.2020г | г. Нур-Султан | ТОО "BAZIS-A Corp." | "Жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, встроенной начальной школой и центром детского развития, расположенный по адресу г. Астана ул.Достык участок № 8; 8/2 в квадрате улиц Достык, Сауран, Сыганак. II - очередь строительства. Пятно 1, 2. (Без наружных инженерных сетей)"  **МЖК Landmark** | 17 400,61 | 18 | 136 | 22.12.2020 | **17 мая 2022 года** |
| 85 | Доп.соглашение №2 к ДПГ-20-02-020/043 от 04.07.2020 | г. Алматы | ТОО "Елимай-Invest" | "Строительство жилого комплекса с подземным паркингом, расположенный по адресу: проспект Абая 164, участок № 164 в Бостандыкском районе. Первый пусковой комплекс, 3 этап, блоки 3, 6, 9, 11 и 12 (без наружных инженерных сетей)"  **МЖК Терракота, 3 этап,**  **блоки 3, 6, 9, 11 и 12** | 47 954,7 | 1, 18, 20 | 353 | 15.10.2020 | **25 мая 2022 года** |
| 86 | ДПГ-20-01-022/048 | г. Алматы | ТОО "Компания "Индустрия Строительства" | "Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом, мкр. “Калкаман-2”, улица Абишева, дом № 36, Наурызбайский район в г. Алматы. III очередь строительства, 2 пусковой комплекс (пятна 17, 18, 19) (без наружных инженерных сетей) ". "Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом. мкр. “Калкаман-2”, улица Абишева, дом № 3, Наурызбайский район в г. Алматы. III очередь строительства. Внутриплощадочные сети теплоснабжения, сети водоснабжения и канализации, сети электроснабжения, сети связи"  **МЖК Гулдер 3 очередь, 2 пусковой** | 17 609,20 | 16 | 237 | 22.12.2020 | **06 июня 2022 года** |
| 87 | Доп.соглашение №1 к ДПГ-20-01-022/048 | г. Алматы | ТОО "Компания "Индустрия Строительства" | "Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом. мкр. "Калкаман-2", улица Абишева, дом № 36, Наурызбайский район в г. Алматы. III очередь строительства, 1 пусковой комплекс (п. 15, 16, 16.1),  (без наружных инженерных сетей)"  **МЖК Гулдер 3 очередь, 1 пусковой** | 14 814,8 | 12 | 165 | 16.09.2020 | **06 июня 2022 года** |
| 88 | Доп.соглашение № 2 к ДПГ-20-02-020/042 | г. Алматы | ТОО "Елимай-Invest" | "Строительство многофункционального жилого комплекса "ТЕРЕМКИ" со встроенной инфраструктурой, расположенный по адресу: Турксибский район, пр. Сейфуллина 51 и ул. Буденного 99, в г. Алматы. Первая очередь строительства. Первый пусковой комплекс 2-15 (без наружных инженерных сетей)"  **МЖК Теремки. 1-й пусковой комплекс, пятна 2-15** | 77 361,8 | 9 | 1058 | 31.05.2021 | **07 июня 2022 года** |
| 89 | ДПГ-21-01-037/086 | г. Нур-Султан | ТОО "Tau House Development" | "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, ул. 200 (ул. Омарова), участок 31 (без наружных инженерных сетей)"  **МЖК Атмосфера** | 29 717 | 9 | 332 | 16.04.2021 | **07 июня 2022 года** |
| 90 | ДПГ-21-01-036/082 | г. Нур-Султан | ТОО "SENSATA CONSTRUCTION" | "Многоквартирный жилой комплекс с паркингом и встроенно-пристроенными помещениями, расположенный по адресу: г. Нур-Султан по улице Жумекен Нажимеденова - район нового вокзала". (Квартал А, без наружных инженерных сетей)"  **МЖК "Балауса"** | 26 569,7 | 9 | 285 | 18.05.2021 | **14 июня 2022 года** |
| 91 | ДПГ-21-02-020/085 | г. Алматы | ТОО "Елимай-Invest" | "Строительство многофункционального жилого комплекса "Alma City 4-1" четвертая очередь первый пусковой комплекс, с объектами обслуживания населения, в мкр. Шугыла, ул. Сакена Жунисова уч. 2/13 Наурызбайский район в городе Алматы. Первый и второй этапы строительства" (без наружных инженерных сетей)" Блоки 9-35, 40-42."  **МЖК Alma City 4-2,**  **Блоки 9-35, 40-42.** | 80 501,6 |  | 980 |  | **29 июня 2022 года** |
| 92 | ДПГ-21-01-025/056 | г. Нур-Султан | ТОО "Garant stroy" | "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Кабанбай Батыра, уч. № 62А" (без наружных инженерных сетей)"; "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Кабанбай Батыра, уч. № 62А. Наружные сети водоснабжения, хоз-бытовой и ливневой канализации, тепловые сети, наружные сети электроснабжения 0,4/20 кВ, ТП, наружные сети электроосвещения, наружные сети связи, строительное водопонижение со сметной документацией. Квартал N (Корректировка)"  **МЖК NEXPO CITY** | 49 776,4 | 9, 10, 15 | 400 | 13.02.2021 | **22 июня 2022 года** |
| 93 | Доп. соглашение № 1  ДПГ-21-02-020/085 | г. Алматы | ТОО "Елимай-Invest" | "Строительство многофункционального жилого комплекса "Alma City 4-1" четвертая очередь первый пусковой комплекс, с объектами обслуживания населения, в мкр. Шугыла, ул. Сакена Жунисова уч. 2/13 Наурызбайский район в городе Алматы. Первый и второй этапы строительства" (без наружных инженерных сетей)" Блоки 9-35, 40-42."; "Строительство многофункционального жилого комплекса "Alma City 4-1" четвертая очередь первый пусковой комплекс, с объектами обслуживания населения, в мкр. Шугыла, ул. Сакена Жунисова уч. 2/13 Наурызбайский район в городе Алматы. Второй этап строительства" (без наружных инженерных сетей)". Блоки 1-8, 36-39, 43-46."  **МЖК Alma City 4-1,**  **Блоки 1-8, 36-39, 43-46.** | 80 501,6 | 5 | 980 | 02.08.2021 | **29 июня 2022 года** |
| 94 | ДПГ-21-01-001/058 | г. Нур-Султан | ТОО "Mabex Trade Ltd " | "Жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Акан Серi, участок 24" (без наружных инженерных сетей)"  **МЖК Акан Серi** | 17 438,6 | 7 | 165 | 19.02.2021 | **08 июля 2022 года** |
| 95 | ДПГ-21-01-001/054 | г. Нур-Султан | ТОО "BAZIS-A Corp." | "Многофункциональный комплекс “Городской романс” Квартал № 11, в г. Астана, в районе пересечения пр. Тәуелсіздік (проектируемого), ул. Ш. Қалдаякова и ул. № А13, А19, А33, А34 (проектное наименование). Пятно 3. Блоки 1-1, 2-1, 3-1, 4-1 (без наружных инженерных сетей)"  **МЖК Монако** | 21 468,49 | 8, 12, 14 | 141 | 28.01.2021 | **21 июля 2022 года** |
| 96 | ДПГ-21-01-025/067 | г. Нур-Султан | ТОО "Garant stroy" | "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в городе Нұр-Сұлтан, район Есиль, ул. №38, уч. № 44, 44/1, 42Б, 46, 46/1, 48" (без наружных инженерных сетей)"  **МЖК NC Южный 1,2,4** | 44 759,28 | 9, 16 | 509 | 1 очередь – 07.12.2020г.;  2 очередь – 11.01.2021г.;  4 очередь - 07.12.2020г. | **1 очередь – введен в эксплуатацию 01.04.2022г.**  **2 очередь – 11.07.2022г.;**  **4 очередь - введен в эксплуатацию 01.04.2022г.** |
| 97 | ДПГ- 21-13-004/078 | г. Шымкент | ТОО "Оңтүстік-құрылыс-сервис" | "Строительство 2-очереди многоэтажного жилого комплекса "STANDART CITY" в жилом массиве Нурсат Каратауского района г. Шымкент. Жилые дома №1, №2, №3, №4, №5, №6 (Без наружных инженерных сетей)"  **МЖК STANDART CITY 2 очередь** | 24 557,7 | 9 | 288 | 01.06.2021 | **12 июля 2022 года** |
| 98 | ДПГ-21-02-033/074 | г. Нур-Султан | ТОО "СИНТЭКО" | "Многофункциональный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, ул. Хусейн бен Талал уч.28,  1-очередь строительства"  **МЖК Angleterre** | 15 375,4 | 9 | 119 | 31.03.2021 | **28 июля 2022 года** |
| 99 | ДПГ-21-02-022/050 | г. Алматы | ТОО "Компания "Индустрия Строительства" | "Многоквартирные жилые дома с объектами обслуживания, торговли и паркингом, расположенные по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, проспект Абая, участок 165. 1-ая очередь  **МЖК Онер** | 21 624,98 | 12 | 198 | 07.10.2020 | **07 августа**  **2022 года** |